PROPUESTA

Sistema de gestión de préstamos

Prestar, cobrar y controlar el dinero en un solo lugar, sin hojas de cálculo ni descuadres.

| Datos de la propuesta |  |
| --- | --- |
| Preparada para | [Nombre de la compañía cliente] |
| Preparada por | Jonas Javier Encarnación |
| Contacto | [Teléfono y correo de contacto] |
| Fecha | 29 de septiembre de 2026 |
| Vigencia de la oferta | 30 días, hasta el 29 de octubre de 2026 |

# Contenido

Si el índice aparece vacío, haga clic derecho sobre él y elija «Actualizar campos».

# 1. Resumen

Su compañía necesita un sistema propio para prestar, cobrar y controlar su dinero sin hojas de cálculo, sin descuadres de caja y con cada decisión registrada. Proponemos construirlo a la medida de su operación: sus productos, sus reglas de mora, sus sucursales, sus cajeros y sus cobradores.

El sistema se usa desde el navegador, en computadora y en celular. No hay que instalar nada y no se cobra por usuario ni por sucursal.

Ofrecemos dos opciones:

| Opción | Qué incluye | Inversión | Plazo |
| --- | --- | --- | --- |
| Completa (recomendada) | Todo el sistema: operación, cobranza, finanzas, contabilidad, reportes, documentos legales, WhatsApp y portal del cliente. | RD$ 1,300,000 | 6 meses |
| Esencial | Lo necesario para operar desde el primer día. Después crece hasta la Completa sin rehacer nada. | RD$ 650,000 | 3 meses |

Después de la puesta en marcha, una mensualidad cubre el servidor, los respaldos, la seguridad, las actualizaciones y el soporte: RD$ 15,000 con la Completa y RD$ 12,000 con la Esencial.

Ya puede probarlo. Preparamos una demostración navegable del sistema, con cálculos reales y datos ficticios. El capítulo 3 explica cómo usarla.

# 2. Qué gana su empresa

| Beneficio | Cómo se logra |
| --- | --- |
| Cobrar en segundos | Se busca al cliente por nombre, cédula, teléfono o número de préstamo y se cobra en un paso. Antes de confirmar se ve cuánto va a mora, a interés y a capital, y el cambio que hay que devolver. |
| Una caja que cuadra | Cada cajero tiene su caja. Al final del día cuenta el efectivo por billetes y monedas; el sistema lo compara con lo esperado, y toda diferencia se justifica y la aprueba un supervisor. |
| Control interno | Cada persona ve solo lo que le toca y solo de su sucursal. Los préstamos se aprueban según el monto que cada nivel puede autorizar. Los reversos y descuentos piden motivo y quedan registrados. |
| Saber qué pasa hoy | Un tablero muestra lo que hay que cobrar hoy, quién está atrasado y por cuántos días, y cuánto dinero hay en cada caja. |
| Cobradores organizados | Cada cobrador ve su ruta del día en el celular, cobra en la calle y envía el recibo por WhatsApp. Al volver, entrega el efectivo al cajero y todo cuadra. |
| Cifras en las que confiar | Cada peso que entra o sale queda en un libro que no se puede alterar. Los saldos, la caja y los reportes siempre coinciden. |
| Documentos correctos | Contratos, pagarés, recibos y cartas salen de plantillas con los datos del préstamo, listas para imprimir. |
| Sus datos son suyos | Puede exportarlos a Excel cuando quiera. Si algún día termina la relación, recibe una copia completa. |

# 3. Pruebe la demostración

Preparamos una demostración navegable del sistema. Se abre en el navegador de la computadora o del celular, sin instalar nada. Los cálculos son reales (cuotas, mora, cambio, cierre de caja); los clientes y los montos son ficticios y nada se guarda.

Enlace: https://jonasjavier.github.io/demo-prestamos/

Cómo empezar: al abrir el enlace, elija con qué rol entrar (gerente, cajera, oficial de crédito, cobrador o cliente) o pulse Recorrido guiado: 12 pasos que muestran lo más importante en unos 10 minutos y cambian de rol solos.

Lo que puede probar:

- Tablero del gerente: cartera, cobros de los últimos 14 días, atrasos por tramo, cajas abiertas y pendientes de aprobación.

- Cobrar: busque «gomez» con Ctrl+K y cobre a María. Antes de confirmar ve la mora, el interés, el capital y el cambio.

- Recibo: en hoja, en impresora térmica y el mensaje de WhatsApp.

- Cuadrar la caja: cuente por billetes; si hay diferencia, el sistema exige el motivo y la aprobación del supervisor.

- Simular y solicitar: cambie monto, tasa, plazo o frecuencia y la tabla de cuotas se recalcula al instante, con la capacidad de pago.

- Aprobar y desembolsar: la gerencia aprueba, y el préstamo nace con su calendario, contrato y pagaré.

- Atrasos y gestiones: la cartera vencida por tramos, las llamadas, las visitas y las promesas de pago.

- Cobrador en la calle: la ruta del día en el celular, el cobro y el recibo por WhatsApp.

- Portal del cliente: saldo, cuotas y recibos desde el celular.

- Finanzas, reportes y ajustes: gastos, bancos, estado de resultados, reportes, política de mora, permisos e historial de cambios.

Los colores, el logo y el nombre «Financiera Ejemplo» se reemplazan por los de su empresa.

# 4. Cómo funcionará el día a día

## El recorrido de un préstamo

- Cliente y garantía: se registra a la persona o empresa, sus referencias, sus garantes, sus documentos y, si aplica, el vehículo o inmueble en garantía. El sistema avisa si el cliente ya existe.

- Solicitud: el oficial simula el préstamo (monto, tasa, plazo y frecuencia) y ve la tabla de cuotas al instante. Registra la capacidad de pago y los documentos recibidos.

- Aprobación: según el monto, la aprueba el supervisor o la gerencia. Si se rechaza, queda el motivo.

- Desembolso: se entrega el dinero por caja o por banco, se descuentan los cargos acordados y se imprimen el contrato y el pagaré.

- Cobros: el cliente paga en la oficina o al cobrador en la calle y recibe su recibo al momento.

- Atrasos: si una cuota vence sin pago, la mora se calcula sola según la política de la compañía (días de gracia y tope). Los gestores registran llamadas, visitas y promesas de pago.

- Cierre: el préstamo termina saldado, renovado, reestructurado, recuperado por la vía legal o castigado con aprobación.

## El ciclo diario de la caja

- El cajero abre su caja con un fondo inicial.

- Durante el día registra cobros, desembolsos y gastos de caja.

- Los cobradores entregan el efectivo de su ruta.

- El cajero cuenta el efectivo por billetes y monedas y cierra.

- El supervisor aprueba el cierre; si hay diferencias, se justifican.

# 5. Módulos y funciones

Esta es la descripción de la opción Completa. El capítulo 7 indica qué entra en la Esencial.

## Préstamos y reglas de cálculo

- Cuatro tipos de préstamo: personales sin garantía, con garantía de vehículo, con garantía hipotecaria y microcrédito a negocios.

- Cinco formas de cálculo: interés fijo sobre el monto, solo interés, cuota fija, capital fijo y préstamo abierto.

- Frecuencias: diaria, interdiaria, semanal, quincenal y mensual. Las cuotas que caen en domingo o feriado se mueven al siguiente día laborable.

- Mora: configurable, con días de gracia y un tope, y siempre visible antes de cobrar.

- Cargos: gastos de cierre y otros, descontados del desembolso, financiados o cobrados aparte.

## Operación

- Búsqueda global: encuentra cualquier cliente o préstamo desde cualquier pantalla (Ctrl+K) y ofrece acciones directas como «Cobrar».

- Clientes: personas (cédula) y empresas (RNC), datos laborales o del negocio, familiares, referencias, garantes, archivos en PDF o imagen, cronología y detección de duplicados.

- Garantías: vehículos (marca, modelo, año, placa, chasis, matrícula), inmuebles (título, ubicación, tasación) y otros bienes, con fotos, documentos, estado y cobertura del préstamo.

- Solicitudes: simulador, evaluación de la capacidad de pago de personas y negocios, lista de documentos y aprobación por niveles de monto.

- Préstamos: productos configurables, desembolso, calendario de cuotas y expediente con todo lo ocurrido. Permite cambiar fechas o cobrador con motivo y migrar préstamos ya comenzados.

- Cobros: una o varias cuotas, abonos a capital, saldo total con descuento autorizado, cambio, y pago en efectivo, transferencia, cheque o depósito. Los reversos, totales o parciales, piden motivo y permiso.

- Recibos: en hoja, en impresora térmica de 80 mm o por WhatsApp.

## Cobranza

- Mi ruta (celular): la lista del día del cobrador en orden y en el mapa, el cobro desde el celular y la entrega del efectivo al cajero.

- Atrasos: la cartera vencida por tramos (1–7, 8–30, 31–60, 61–90 y más de 90 días), con filtros, asignación a gestores y totales exactos.

- Gestiones y promesas: llamadas, visitas y mensajes con su resultado; promesas de pago con fecha y monto, recordatorios y control de cumplimiento.

- Legal: casos en vía legal con abogado, alguacil, costas y documentos.

## Finanzas

- Caja: una por cajero, con apertura, movimientos, arqueo por denominación, cierre y aprobación.

- Cuentas y bancos: caja general y bancos, transferencias, ajustes con motivo y conciliación bancaria.

- Gastos e ingresos: por categoría y con comprobante adjunto, separando los gastos del negocio de los movimientos del dueño.

- Cuentas por pagar: obligaciones únicas o recurrentes, con pagos parciales.

- Contabilidad: catálogo de cuentas, libro diario y mayor, estado de resultados y balance general.

## Tablero y reportes

- Tablero por rol: lo que cada persona necesita ver al entrar.

- Cartera: saldos por sucursal, cobrador y producto; antigüedad y cartera en riesgo.

- Resultados: intereses, mora y cargos cobrados, menos los gastos.

- Clasificación de clientes: A, B o C, explicando por qué, para decidir el siguiente préstamo.

- Comisiones de cobradores y oficiales.

- Exportación de cada reporte a Excel y PDF, con los mismos totales que se ven en pantalla.

## Renovaciones y documentos

- Renovación y reestructuración de préstamos, y castigo de préstamos incobrables con aprobación.

- Plantillas editables: contrato de préstamo, pagaré, contratos con garantía de vehículo e hipotecaria, cartas de saldo e intimaciones. Su abogado las revisa antes de usarlas.

## Comunicación con el cliente

- Avisos automáticos de pago y recibos por WhatsApp, SMS o correo, con registro de cada envío.

- Portal del cliente: consulta de saldo, calendario y recibos, con acceso por invitación.

- Código QR de verificación en recibos y cartas, para evitar documentos falsificados.

## Administración

- Datos y logo de la empresa, sucursales, usuarios, roles y permisos, productos, política de mora, cargos, feriados, numeración de préstamos y recibos, y el historial de cambios.

# 6. Seguridad y control

- Verificación en dos pasos para todos los usuarios: además de la contraseña, un código del celular.

- Ocho roles de partida: gerente, administrador, oficial de crédito, supervisor, cajero, cobrador, contabilidad y consulta. Se ajustan a su organización.

- Cada empleado ve solo su sucursal, salvo que se le autorice más.

- Horario de acceso para cajeros y cobradores.

- Separación de funciones: quien registra una operación delicada no puede aprobarla.

- Historial de cambios: quién hizo qué, cuándo y desde dónde. Nada se borra; los errores se corrigen con un movimiento contrario que deja rastro.

- Alertas ante actividad inusual, como muchos reversos o descuentos seguidos.

- Conexión cifrada (HTTPS), respaldos diarios con copia fuera del servidor y pruebas de restauración.

# 7. Las dos opciones

| Función | Esencial | Completa |
| --- | --- | --- |
| Usuarios, roles, sucursales, verificación en dos pasos e historial de cambios | ✔ | ✔ |
| Clientes (personas y empresas), garantes, referencias y archivos | ✔ | ✔ |
| Garantías de vehículos e inmuebles | ✔ | ✔ |
| Productos, simulador, 4 tipos de préstamo y 5 formas de cálculo | ✔ | ✔ |
| Solicitudes, evaluación y aprobación por montos | ✔ | ✔ |
| Desembolso, calendario de cuotas, contrato y pagaré | ✔ | ✔ |
| Cobros en oficina con desglose, cambio, abonos, saldo total y reversos | ✔ | ✔ |
| Recibos en hoja, impresora térmica y enlace por WhatsApp | ✔ | ✔ |
| Caja por cajero: apertura, gastos de caja, arqueo y cierre aprobado | ✔ | ✔ |
| Cobro en ruta desde el celular y entrega del efectivo al cajero | ✔ | ✔ |
| Mapa de la ruta y ubicación de los cobradores | — | ✔ |
| Lista de atrasos por tramos | ✔ | ✔ |
| Gestiones de cobro y promesas de pago con recordatorios | — | ✔ |
| Renovación de préstamos | ✔ | ✔ |
| Reestructuración y castigo | — | ✔ |
| Migración de su cartera actual desde Excel | ✔ | ✔ |
| Módulo legal: casos, abogados, alguaciles y costas | — | ✔ |
| Gastos del negocio, cuentas por pagar y bancos con conciliación | Solo gastos de caja | ✔ |
| Contabilidad: libro diario, mayor, resultados y balance | — | ✔ |
| Tablero | Básico | Completo, por rol |
| Reportes en Excel y PDF | Cartera, cobros, cierres y atrasos | Todos, con cartera en riesgo, clasificación y comisiones |
| Contratos con garantía, cartas de saldo e intimaciones | — | ✔ |
| Avisos automáticos por WhatsApp, SMS y correo | — | ✔ |
| Portal del cliente y código QR de verificación | — | ✔ |
| Capacitación por rol y acompañamiento en el arranque | ✔ | ✔ |
| Garantía de 90 días tras la puesta en marcha | ✔ | ✔ |

La Esencial no es una versión a medias. Tiene la misma base de seguridad, el mismo motor de cálculo y el mismo libro de movimientos que la Completa. Lo que se deja para más adelante son módulos, no calidad. Si empiezan con la Esencial, ampliarla a la Completa cuesta RD$ 750,000 y toma unos 3 meses más, sin rehacer nada y sin perder datos.

# 8. Inversión

## Desarrollo e implementación

| Concepto | Esencial | Completa |
| --- | --- | --- |
| Desarrollo, migración de cartera, capacitación y puesta en marcha | RD$ 650,000 | RD$ 1,300,000 |
| Ampliar después de Esencial a Completa | RD$ 750,000 | No aplica |
| Total para tener el sistema completo | RD$ 1,400,000 | RD$ 1,300,000 |

Elegir la Completa desde el inicio ahorra RD$ 100,000 y el sistema completo llega antes.

## Forma de pago

El pago se divide según las entregas. Cada pago se hace cuando ustedes ven la entrega funcionando.

| Momento | % | Esencial | Completa |
| --- | --- | --- | --- |
| Al firmar | 30 % | RD$ 195,000 | RD$ 390,000 |
| Entrega 1 | 20 % | RD$ 130,000 | RD$ 260,000 |
| Entrega 2 | 20 % | RD$ 130,000 | RD$ 260,000 |
| Entrega 3 | 20 % | RD$ 130,000 | RD$ 260,000 |
| Aceptación y puesta en marcha | 10 % | RD$ 65,000 | RD$ 130,000 |
| Total | 100 % | RD$ 650,000 | RD$ 1,300,000 |

## Mensualidad (a partir de la puesta en marcha)

| Incluye | Esencial | Completa |
| --- | --- | --- |
| Servidor en la nube, dominio y certificado de seguridad Respaldos diarios con copia fuera del servidor Actualizaciones de seguridad y monitoreo Soporte por WhatsApp y correo en horario laboral Hasta 4 horas al mes de ajustes menores | RD$ 12,000 | RD$ 15,000 |

## Condiciones

- Los montos están en pesos dominicanos y [[no incluyen ITBIS (18 %) / incluyen ITBIS]].

- Sin cobro por usuario, por sucursal ni por préstamo.

- Los mensajes de WhatsApp Business y SMS los factura el proveedor del servicio directamente a la compañía, según su uso.

- Las funciones nuevas fuera de esta propuesta se cotizan aparte, antes de hacerlas.

# 9. Plan de trabajo

Los plazos cuentan desde la firma y el primer pago. Al final de cada entrega, ustedes ven el avance funcionando en un entorno de prueba y piden sus ajustes en ese momento, no al final.

## Opción Completa · unos 6 meses

| Entrega | Semanas | Qué verán funcionando |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 a 5 | Acceso seguro, usuarios, roles y sucursales. Clientes, garantes, garantías y búsqueda. |
| 2 | 6 a 11 | Productos, simulador, solicitudes, aprobación, desembolso, calendario, contrato y pagaré. |
| 3 | 12 a 17 | Cobros, recibos, mora, caja y cierre, Mi ruta en el celular y atrasos. |
| 4 | 18 a 23 | Gestiones y promesas, finanzas, contabilidad, tablero y reportes. Renovaciones, legal, avisos por WhatsApp y portal del cliente. |
| Puesta en marcha | 24 a 26 | Migración de su cartera, pruebas de aceptación, capacitación por rol y arranque acompañado. |

## Opción Esencial · unos 3 meses

| Entrega | Semanas | Qué verán funcionando |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 a 3 | Acceso seguro, usuarios, roles y sucursales. Clientes, garantes, garantías y búsqueda. |
| 2 | 4 a 7 | Productos, simulador, solicitudes, aprobación, desembolso, calendario, contrato y pagaré. |
| 3 | 8 a 11 | Cobros, recibos, mora, caja y cierre, cobro en ruta, atrasos, renovación, tablero y reportes básicos. |
| Puesta en marcha | 12 a 13 | Migración de su cartera, pruebas de aceptación, capacitación por rol y arranque acompañado. |

Los plazos suponen que las respuestas y validaciones del capítulo 10 llegan a tiempo. Si una validación se atrasa, el plazo se mueve lo mismo.

# 10. Qué necesitamos de ustedes

- Una persona responsable que tome decisiones y coordine las pruebas.

- Validar las reglas del dinero: tasas, mora, orden de los pagos, cargos y redondeo. El anexo B trae las preguntas.

- Su abogado revisa las plantillas de contratos, pagarés y cartas. Su contador confirma el tratamiento de los intereses y los comprobantes fiscales.

- Los datos de su cartera actual en Excel u otro formato digital, para migrarlos.

- 2 o 3 préstamos reales de cada tipo, sin datos personales, para comparar los cálculos.

- Logo y datos de la empresa para los documentos, y la lista de usuarios con su rol.

- Revisar cada entrega y enviar sus comentarios en un máximo de 5 días hábiles.

- Equipos: computadoras con un navegador actual, celulares con internet para los cobradores y, si la quieren, una impresora térmica de 80 mm por caja.

# 11. Garantía, soporte y propiedad

- Garantía: durante 90 días después de la puesta en marcha, cualquier error del sistema se corrige sin costo.

- Tiempos de respuesta: si el sistema no funciona, se atiende el mismo día; lo demás, en un máximo de 2 días hábiles.

- Sus datos: son 100 % de la compañía. Puede exportarlos cuando quiera y, si termina la relación, recibe una copia completa de la base de datos.

- Licencia: uso perpetuo del sistema para la compañía y todas sus sucursales, sin límite de usuarios.

- Código fuente: [definir si se entrega al cliente al completar el pago o si queda con el proveedor].

- Confidencialidad: la información de la compañía y de sus clientes se trata como confidencial.

# 12. Qué no incluye

- Aplicación para tiendas (Play Store o App Store) y trabajo sin internet. El sistema funciona en el navegador del celular.

- Uso por otras compañías distintas de la contratante.

- Conexión automática con burós de crédito. El reporte del buró se adjunta al expediente.

- Facturación electrónica (e-CF). Si la necesitan, se cotiza aparte.

- Asesoría legal, contable o fiscal.

- Compra de equipos, impresoras y celulares, y el costo de los mensajes de WhatsApp y SMS.

- Digitación de expedientes que hoy están solo en papel.

# 13. Próximos pasos

- Revisar el prototipo y esta propuesta.

- Reunirnos para aclarar dudas y ajustar lo que haga falta.

- Elegir la opción, Completa o Esencial, y firmar.

- Primer pago y arranque del trabajo en la semana siguiente.

## Aceptación

Opción elegida:   ☐ Completa   ☐ Esencial

Por el cliente

Nombre: ______________________________________

Cargo: _______________________________________

Firma: _______________________________________

Fecha: _______________________________________

Por el proveedor

Nombre: ______________________________________

Cargo: _______________________________________

Firma: _______________________________________

Fecha: _______________________________________

# Anexo A · Tecnología

- Aplicación web moderna: funciona en Chrome, Edge y Safari, en computadora y en celular, sin instalar nada.

- Tecnologías probadas y de uso mundial: Python y Django en el servidor, React en la pantalla y PostgreSQL como base de datos.

- Servidor en la nube con conexión cifrada, respaldos automáticos y monitoreo.

- Cálculos financieros verificados con pruebas automáticas. Cada entrega conserva las pruebas de las anteriores.

# Anexo B · Preguntas para validar las reglas

Sus respuestas definen cómo calcula el sistema. Pueden responderlas en la primera reunión.

- Tasas: ¿las expresan por período, mensual o anual en cada producto? Si el pago es quincenal, ¿es «cada 15 días» o «el 15 y fin de mes»?

- Días de cobro: ¿cobran sábados? ¿Domingos? ¿Cómo manejan los feriados?

- Mora: ¿qué días de gracia, tasa, forma de cálculo y tope usan hoy?

- Orden de los pagos: ¿primero mora, luego interés y luego capital, o en proporción?

- Saldo anticipado: ¿cobran el interés completo del período en curso? ¿Descuentan todo el interés futuro?

- Cargos: ¿cuáles cobran, cuánto y cómo (descontado del desembolso, financiado o aparte)?

- Redondeo: ¿las cuotas se redondean al centavo o al peso? ¿La mora y los cobros en efectivo también al peso?

- Castigo: ¿a partir de cuántos días de atraso? ¿Quién lo aprueba?

- Abogado: tasas máximas de interés y de mora, y contenido de los contratos.

- Contador: registro de los intereses y comprobantes fiscales.

- Ejemplos reales: 2 o 3 préstamos de cada tipo, sin datos personales, con su tabla de pagos.